Новгородская область

Боровичский район

### АДМИНИСТРАЦИЯ  КОНЧАНСКО-СУВОРОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 31.07.2024 | № 73 |
| --- | --- |

с.Кончанско-Суворовское

О внесении изменений в муниципальную  программу «Повышение

безопасности дорожного движения в Кончанско-Суворовском

сельском поселении на 2022-2024 годы»

В соответствии с постановлением Администрации сельского поселения от 21.10.2013 № 70 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Кончанско-Суворовского сельского поселения, их формирования и реализации, Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ»,   Администрация Кончанско-Суворовского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в Кончанско-Суворовском сельском поселении на 2022-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации сельского поселения от 19.01.2022 № 1, следующие изменения:

1) пункт 6 Паспорта программы изложить в редакции:

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | местные бюджеты | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2022 | 1921,0 |  | 851,755 |  | 2772,755 |
| 2023 | 1901,0 |  | 1789,733 |  | 3690,733 |
| 2024 | 1920,0 |  | 1562,3083 |  | 3482,3083 |
| ВСЕГО | 5742,0 |  | 3619,688 |  | 9361,688 |

2) Мероприятия муниципальной программы изложить в редакции:

Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализа- ции | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта программы) | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача. Приведение нормативной технической документации по дорожной деятельности в соответствие с действующим законодательством |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения: выявление бесхозяйных дорог и постановка их на учет, внесение изменений в кадастровый учёт | Администрация поселения | 2022-2024 | 1.1.1 | бюджет поселения | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| 1.2. | Разработка проекта организации дорожного движения, схемы дислокации дорожных знаков и разметки | Администрация поселения | 2022-2024 | 1.1.1 | -«- | - | - | - |
| 2. | Задача. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Информирование населения по вопросам безопасности дорожного движения | Администрация поселения, дошкольные и общеобразователь-ные учреждения | 2022-2024 | 1.2.1, 1.2.2 | без финанси- рования | - | - | - |
| 2.2. | Проведение широко-масштабных акций «Внимание – дети!»; «Уроки безопасности» | дошкольные и общеобразователь-ные учреждения | 2022-2024 | 1.2.1, 1.2.2 | -«- | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.3. | Организация проведения конкурсов «Безопасное колесо»; «Дорожная безопасность»; «Дорожная азбука», участие в конкурсах на уровне муниципального района | дошкольные и обще-образовательные учреждения | 2022-2024 | 1.2.1, 1.2.2 | без финанси- рования | - | - | - |
| 3. | Задача. Создание условий для безопасного движения автомобильного транспорта и пешеходов путем обеспечения сохранности автомобильных дорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрации поселения | 2022-2024 | 1.3.1, 1.3.2,1.3.3 | бюджет сельского поселения | 733,336 | 1639,217 | 1285,0193 |
| 3.1.1. | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в летний период | Администрация поселения, организации, отобранные в соответствии с законодательством | 2022-2024 | 1.3.1, 1.3.2,1.3.3 | -«- | 140,231 | 639,217 | 285,0193 |
| 3.1.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в зимний период | Администрация поселения, организации, отобранные в соответствии с законодательством | 2022-2024 | 1.3.1, 1.3.2,1.3.3 | -«- | 593,105 | 1000,0 | 1000,0 |
| 3.1.3. | Своевременное принятие решения о временном ограничении или прекращении движения транспортных средств по дорогам местного значения | Администрация поселения | 2022-2024 | 1.3.1, 1.3.2,1.3.3 | без финанси- рования |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.1.4. | Проведение оценки технического состояния автомобильных дорог | Администрация поселения | 2022-2024 | 1.3.1, 1.3.2,1.3.3 | бюджет сельского поселения | - | - | 20,0 |
| 3.2. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог местного значения за счёт средств муниципального дорожного фонда и дорожного фонда области | Администрация поселения, организации, отобранные в соответствии с законодательством | 2022-2024 | 1.3.1, 1.3.2,1.3.3 | Всего: в т.ч. бюджет сельского поселения областной бюджет | 2039,419 118,419 1921,0 | 2001,516 100,516 1901,0 | 2147,289 227,289 1920,0 |
| 3.2.1 | Ремонт дорог в рамках приоритетного регионального проекта «Дорога к дому» на объектах: | Администрация поселения, организации, отобранные в соответствии с законодательством | 2022-2024 | 1.3.1, 1.3.2,1.3.3 | Всего: | 1376,604 | 1753,696 | 740,25682 |
| 3.2.1.1 | Ремонт участков автодороги в д.Захарино от дома № 2 до дома № 7, от дома № 19 в направлении пожарного водоема 0,308 км/924 кв.м | -«- | 2022 | 1.3.1, 1.3.2,1.3.3 | субсидия областного бюджета софинан-сирование | 420,0 32,922 | - | - |
| 3.2.1.2 | Ремонт автодороги в с.Кончанско-Суворовское ул.Озёрная от пересечения с ул.Центральная до границы населённого пункта 0,492 км/2214 кв.м Ремонт автодороги в с.Кончанско-Суворовское ул.Парковая от пересечения с ул.Центральная до пересечения с ул.Озёрная 0,374 км/1122 кв.м | -«- | 2022 | 1.3.1, 1.3.2,1.3.3 | субсидия областного бюджета софинан-сирование | 400,0 23,164 | - | - |
| 3.2.1.3 | Ремонт участка автодороги в д.Румянцева Горка от дома № 7, до границы населённого пункта 0,129 км/332,5 кв.м Ремонт участка автодороги в д.Кучково от границы населённого пункта до границы населенного пункта за домом № 8 0,227 км/681 кв.м | -«- | 2022 | 1.3.1, 1.3.2,1.3.3 | субсидия областного бюджета софинан-сирование | 471,326 29,192 | - | - |
| 3.2.1.4 | Ремонт участка автодороги в д.Сопины участок № 1: от пересечения с автодорогой «подъезд к д.Сопины» до дома № 31; Ремонт участков автодороги в д.Сопины участок 2: от участка № 1 до дома № 37, участок 3: от пересечения с автодорогой «подъезд к д.Сопины» до кладбища 0,487 км/2510 кв.м | -«- | 2022 | 1.3.1, 1.3.2,1.3.3 | субсидия областного бюджета софинан-сирование субсидия областного бюджета софинан-сирование | - | 195,013 10,264 484,814 25,517 | - |
| 3.2.1.2 | Ремонт автодороги в д.Федово от границы населённого пункта в районе дома № 3 до границы населённого пункта в районе дома № 11 0,301 км/1204 кв.м | -«- | 2022 | 1.3.1, 1.3.2,1.3.3 | субсидия областного бюджета софинан-сирование | - | 463,6 24,44 | - |
| 3.2.1.3 | Ремонт участков автодороги в д.Большое Обречье от дома № 2 до дома № 13, от дома № 27 до дома № 29 0,350 км/1400 кв.м | -«- | 2022 | 1.3.1, 1.3.2,1.3.3 | субсидия областного бюджета софинан-сирование | - | 522,500 27,547 | - |
| 3.2.1.4 | Ремонт участка автодороги в п.Удино пер.Лесной от пересечения с ул.Центральная до дома № 9 0,200 км/800 кв.м | -«- | 2024 | 1.3.1, 1.3.2,1.3.3 | Всего субсидия областного бюджета софинан-сирование |  |  | 326,53955 310,2 16,33955 |
| 3.2.1.5 | Ремонт участка автодороги в п.Удино пер.Лесной от дома № 9а до пересечения с ул.Боровая 0,210 км/840 кв.м | -«- | 2024 | 1.3.1, 1.3.2,1.3.3 | Всего субсидия областного бюджета софинан-сирование |  |  | 417,71727 393,00 24,71727 |
| 3.2.2 | Ремонт дорог местного значения за счёт средств муниципального дорожного фонда и дорожного фонда области | -«- | 2022 | 1.3.1, 1.3.2,1.3.3 | Всего | 662,815 |  | 396,50532 |
| 3.2.2.1 | Ремонт участка автодороги в д.Рябиновка от границы населенного пункта в районе дома № 1 до границы населенного пункта в районе дома № 5 0,400 км/1200 кв.м | -«- | 2022 | 1.3.1, 1.3.2,1.3.3 | субсидия областного бюджета софинан-сирование | 629,674 33,141 |  |  |
| 3.2.2.1 | Ремонт участка автодороги в д.Осиновец от дома № 8 до дома № 18 0,250 км/1250 кв.м | -«- | 2023 | 1.3.1, 1.3.2,1.3.3 | субсидия областного бюджета софинан-сирование |  | 235,073 12,748 |  |
| 3.2.2.2 | Ремонт участка автодороги в д.Любони 0,090 км/270 кв.м | -«- | 2024 | 1.3.1, 1.3.2,1.3.3 | Всего субсидия областного бюджета софинан-сирование |  |  | 396,50532 256,80 139,70532 |
| 3.3. | Содержание дорог местного значения за счёт средств муниципального дорожного фонда и дорожного фонда области | Администрация поселения, организации, отобранные в соответствии с законодательством | 2022-2024 | 1.3.1, 1.3.2,1.3.3 | Всего: в т.ч. бюджет сельского поселения областной бюджет |  |  | 1010,52686 50526,86 960,0 |
| 3.4. | Проверка достоверности сметной стоимости работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог | -«- | 2024 |  | бюджет поселения |  |  | 30,0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 2772,755 | 3690,733 | 3482,3083 |

- 2. Опубликовать постановление  в бюллетене  «Официальный вестник Кончанско-Суворовского сельского поселения»,  разместить на официальном сайте администрации поселения  в сети  Интернет.

Глава сельского поселения                                                      Т.М.Воробьева